Fünfter Coachingtermin

SWE WS16 Gruppe 4, PO 2013

Protokollführer: Matthias Maus

# Protokoll vom 16.11.2016

## Ablauf

**1. Feststellung der Anwesenheit**

**2. Bericht des Projektmanagements**

**3. Bericht des Vertriebsmanagements**

**4. Bericht des Qualitätsmanagements**

**5. Allgemeines**

**6. Ausblick nächster Termin**

## Anwesenheit

Projektmanagement: Simon Catley, Matthias Maus, Philipp Dolfus

Vertriebsmanagement: Mirko Fehling, Kestutis Janavicius

Qualitätsmanagement: Eduard Mantler, Patrick Wüller, Marco Linnartz

Technologiemanagement: Merlin Dienst, Thomas Gorgels

**Das Team war vollständig anwesend.**

## Bericht des Projektmanagements

- Projektstatus geändert von Grün auf Gelb

- Milestone "Unterschrift Lastenheft" wird nicht rechtzeitig erreicht

- Fertigstellungstermin nicht in Gefahr

- Projektplan in nächster Präsentation zusätzlich in "eingeklappter" Version

## Bericht des Vertriebsmanagements

- Präsentation wird nachgereicht

## Bericht des Qualitätsmanagements

- Backend Testing mit JUnit

- Frontend Testing mit "Espresso" oder "Test Complete"

- Testszenario ist recht ambitioniert (Aussage Herr Erbach)

- Dokumentation des Qualitätsmgmt in Git Wiki

- Kommunikation von Fehlern über Git Issues

## Allgemeines

- Sollte jemand aus der Projektgruppe aussteigen wollen, bitte an Herrn Erbach wenden

- Systementwurf begonnen

- Noch keine Implementierung (außer GUI Prototyp)

## Ausblick nächster Termin

- **Nächster Termin am Mittwoch den 23.11.2016, 13:00 - 14:00 Uhr, Eups H202**