Elfter Coachingtermin

SWE WS16 Gruppe 4, PO 2013

Protokollführer: Matthias Maus

# Protokoll vom 11.01.2017

## Ablauf

**1. Feststellung der Anwesenheit**

**2. Bericht des Projektmanagements**

**3. Rollenpräsentation Simon Catley**

**4. Rollenpräsentation Marco Linnartz**

**5. Prototyp**

**6. Abgabetermin**

**7. Allgemeines**

**8. Action List**

## Anwesenheit

Projektmanagement: Simon Catley, Matthias Maus, Philipp Dolfus

Vertriebsmanagement: Mirko Fehling, Kestutis Janavicius

Qualitätsmanagement: Eduard Mantler, Patrick Wüller, Marco Linnartz

Technologiemanagement: Merlin Dienst, Thomas Gorgels

**Das Team war vollständig anwesend.**

## Bericht des Projektmanagements

- Projektstatus ist weiterhin gelb

- Debugging und Tests noch in Arbeit

## Rollenpräsentation Simon Catley (Projektmgmt)

- Pflege des Projektplans

- Gearbeitet an Lastenheft und Implementierung Server

- Abhängig von Vertriebsmgmt und Gesamtteam

- Würde Rolle wieder wählen, dann aber mit stärkerer Rollenverteilung und Leitfaden

## Rollenpräsentation Marco Linnartz (Qualitätsmgmtmgmt)

- Regelmäßige Tests des Andoid Clients auf verschiedenen Hard- & Softwarekonfigurationen

- Gearbeitet an Lastenheft, Testing und Implementierung Client

- Erwartet weitere Implementierung und Softwaretests

- Abhängig von allen anderen Rollen

- Würde Rolle wieder wählen, wenn er dann mehr Zeit zur Verfügung hätte

## Prototyp

- Der Kunde hat sich vergangenen Sonntag (08.01.2017) zurückgemeldet

- Das Vertriebsmgmt hat zuvor drei mal per Mail nachgefragt, jeweils im Abstand von ca. 2 Wochen.

- Kunde hat eine Implementierung der Karte im Prototyp vermisst. Da im Lastenheft kein Prototyp vereinbart war, sondern wir diesen aus Kulanz geliefert haben, sollte sich das nicht auf unsere Bewertung auswirken.

## Abgabetermin

- Das Vertriebsmgmt klärt mit dem Kunden einen Abgabetermin, bevorzugt den 16.01.2017

- Herr Erbach wünscht, eine Einladung zum Abgabetermin zu erhalten

- Wenn wir die Unterschrift vom Kunden erhalten, wird das Projekt anschließend hochgeladen. Die Vorgaben dafür sind in einem Dokument im Ilias definiert.

## Allgemeines

- Hinweis Herr Erbach: Die Verbindungsmethode für die Karte hat das Potential, Probleme zu bereiten.

- Die Implementierung soll bis spätestens Freitag Abend abgeschlossen sein. Andernfalls möchte Herr Erbach informiert werden.

- Falls die Abgabe Montag Abgeschlossen wird, findet am Mittwoch KEIN Termin statt.

- Für die Gegenseitige Bewertung steht im ILIAS ein Upload bereit. Hier soll ein Dokument pro Gruppe hochgeladen werden.

## Action List nächster Termin

- Termin findet nur bei Bedarf statt

- **Nächster Termin event. am Mittwoch den 18.01.2017, 13:00 - 14:00 Uhr, Eups H202**