24.10.16

# Protokoll zweiter Coachingtermin

Protokollführer: Simon Catley

## Vortrag des Projektmanagers Phillip Dolfus:

Was wurde erreicht:

* Kundentreffen mit grober Übersicht über das Projekt
* Teamaustausch für Code und Tasks: Github
* Teammitglieder wurden bestimmt um Mockups für Kunden zu erstellen

Was ist geplant:

* Zweites Kundentreffen mit Vorstellung der Mockups
* Projektplan/Zeitmanagement ausbauen ( mit Gantt-Chart der Milestones)
* Erster Entwurf des Lastenheftes

**Ampelstand: Grün**

## Vortrag des Vertriebsmanagers Mirko Fehling:

Projektvorstellung: RaumfindeApp – Studenten können freie Räume über eine Android App finden

Geforderte Features:

* QR-Code an Räumen einlesen um in Raum einzuloggen
* Zeitlimit für Raumbelegung, danach Notifikation und Möglichkeit auf Verlängerung
* Tags für Verwendungszweck der Räume: Vortrag, Vorlesung, Lernen, Ruhig, etc.
* Zwei Usergruppen: Studenten und Professoren
* Prof. kann alles, was Studenten können + Räume sperren/blockieren
* Filter für Raumsuche nach Tags
* Wegangabe zum nächsten freien Raum (nur grob) auch mit Filter
* Freundesliste

## Gespräch mit dem Coach:

Geplant für nächstes Kundengespräch

* eigene Datenbank für Konten oder Auslagerung(z.B. Prüfungsamt)
* Anwendungsdiagramm absegnen
* Mockups vorzeigen

## Allgemeines

* bei den Mockups definieren, dass diese NUR zu Entscheidungszwecken dienen. Kein Protottyp
* Wegfindung der App muss genauer definiert werden
* soll der QR-Code selbst an den Räumen angebracht werden? - Ja
* mit dem Protokoll sollen auch die Präsentationen und der Terminplan von Doodle an Herr Erbach geschickt werden
* Für eine Vorlage, wie ein Projektplan auszusehen hat, siehe ILIAS (Link von Herr Erbach im Forum der Gruppe)
* Terminfindung: nächster Termin am Mittwoch der 02.11.2016 13:00 Uhr

danach wird noch entschieden

* Raumangebot für Kundengespräche im Gebäude G. Möglichkeit wird von Herr Erbach bekannt gegeben