Projektstatus 11.01.2017
FreeSpace - Raumverwaltungsapp
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013

---
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- Ampelstatus
- Projektplan
- Zeiterfassung
- Fortschritt
- Ziele

---
Ampelstatus
Ampelstatus
Status unverändert: Gelb
→ Tests noch in Arbeit

---
Projektstatus
Projektplan eingeklappt
Projektplan ausgeklappt

---
Projektplan eingeklappt

---
Zeiterfassung
Zeiterfassung
KW 51
Projektmanagement / 3 Mitglieder	23,50
Vertriebsmanagement / 2 Mitglieder	3,50
Qualitätsmanagement / 3 Mitglieder	21,50
Technologiemanagement / 2 Mitglieder	10,75

---
Zeiterfassung
KW 52
Projektmanagement / 3 Mitglieder	6,00
Vertriebsmanagement / 2 Mitglieder	0,00
Qualitätsmanagement / 3 Mitglieder	9,00
Technologiemanagement / 2 Mitglieder	0,00

---
Zeiterfassung
KW 1
Projektmanagement / 3 Mitglieder	53,00
Vertriebsmanagement / 2 Mitglieder	56,00
Qualitätsmanagement / 3 Mitglieder	67,50
Technologiemanagement / 2 Mitglieder	13,00

---
Fortschritt
Fortschritt
→ Implementierung fertiggestellt
  - Tests in Arbeit
  - Verbindung zwischen Client und Server
    → Bubsbehebung

---
Projektstatus
Ziele für nächste Woche
Ziele für diese Woche:
- Beenden der Testphase
- Erstellung eines Userguide
- Erstellung der Verkaufspräsentation
Ziele für nächste Woche:
- Abnahme beim Kunden
- Fertigstellung des Projekts

---
FH Aachen
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013
www.fh-aachen.de