## Slide 1: Qualitätsmanager „FreeSpace“ Projekt SWE
16.11.2016

## Slide 2: Inhalt
1. Wo sind wir aktiv?
- genereller Auftrag
- Arbeitszyklus
- aktueller Stand
  2. Geplante Maßnahmen
  3. Testszenario
Notes: Agenda: wo sind wir aktiv.
geplante Maßnahmen und vorläufig geplantes Testszenario

## Slide 3: Wo sind wir aktiv?
Wo sind wir aktiv?

## Slide 4: Wo sind wir aktiv? genereller Auftrag
2. Projektphase
3. Projektphase
Projekt
1. Projektphase
Notes: Zuerst unserer genereller Auftrag.
Wir sind im kompletten Projektablauf aktiv, wobei in jeder Phase folgender Arbeitszyklus anfällt:

## Slide 5: Wo sind wir aktiv? Arbeitszyklus
1. Projektphase
Planung
Ausführen
Verbessern
Prüfen
Notes: // Hier der Arbeitszyklus im Überblick.
Dier Zyclus beginnt bei der Planung: Der Phasenablauf wird definiert und Maßnahmen für Fehlervermeidungen getroffen.

## Slide 6: Wo sind wir aktiv? Arbeitszyklus
1. Projektphase
Planung
Ausführen
Verbessern
Prüfen
Notes: Anschließend wird der geplante Ablauf ausgeführt oder Fehler korrigiert.

## Slide 7: Wo sind wir aktiv? Arbeitszyklus
Projektphase
Planung
Ausführen
Verbessern
Prüfen
Notes: Schließlich wird das Ergebnis auf Konsistenz und Richtigkeit überprüft und die Effizient des Ablaufes analysiert.

## Slide 8: Wo sind wir aktiv? Arbeitszyklus
Projektphase
Planung
Ausführen
Verbessern
Prüfen
Notes: Danach wird der Prozessablauf reflektiert um generelle Änderungsmaßnahmen zu treffen (z.B.kann zukünftig die Kommunikation und Verteilung von Aufgabenverbessert werden (ISSUES auf Github anlegen anstatt im vollgespammten Chatdiese zu posten wo sie untergehen)

## Slide 9: Wo sind wir aktiv? Arbeitszyklus
Projektphase
Planung
Ausführen
Verbessern
Prüfen
Notes: Anschließend werden bei Fehler die Korrekturen geplant oder überfällige Maßnahmengetroffen, die danach in der Ausführung umgesetzt werden usw.

## Slide 10: Wo sind wir aktiv? aktueller Stand
1. Projektplanung
2. Lastenheft schreiben
3. Unterschrift Lastenheft
4. Implementierung
5.Test
6.Abnahme
7. Projektpräsentation
Notes: Nun zu unserem konkreten Projekt.
Hier ist ein grober Überblick über unseren Projektablauf

## Slide 11: Wo sind wir aktiv? aktueller Stand
1. Projektplanung
2. Lastenheft schreiben
3. Unterschrift Lastenheft
4. Implementierung
5.Test
6.Abnahme
7. Projektpräsentation
Notes: Wir haben das Projekt geplant, das Lastenheft erstellt, von uns korrigiert und dem Kunden zum gegenlesen gegeben. Bis Ende der Woche ist klar ob die Unterschrift erfolgen kann.
Aktuell planen und bereiten wir die ersten Maßnahmen für die Implementierung vor, welche gleich genannt werden.

## Slide 12: Geplante Maßnahmen
Geplante Maßnahmen
Maßnahmen zur..
1. Produktivitätsverbesserung
2. Fehlervorbeugung
3. Fehlerkontrolle
4. Fehlerkorrektur
Notes: Wir haben die Maßnahmen in vier Kategorien geteilt:
Maßnahmen zur..
Produktivitätsverbesserungen
Fehlervorbeugung
Fehlerkontrolle
Fehlerkorrektur

## Slide 13: Geplante Maßnahmen Implementierung
Maßnahmen zur Produktivitätsverbesserung:
Kommunikation von Fehler nur noch über Issues in Github
Notes: Wir haben uns die Maßnahmen in vier Kategorien geteilt:
Maßnahmen zur..
Produktivitätsverbesserungen
Fehlervorbeugung
Fehlerkontrolle
Fehlerkorrektur

## Slide 14: Geplante Maßnahmen Implementierung
Maßnahmen zur Fehlervorbeugung:
Erstellung von Programmierrichtlinien
Optional Styleguide für Android
Notes: Zur Fehlervorbeugung haben wir Richtlinien erstellt, welche sich an denen von OOS orientieren, damit die Einarbeitung schneller geht.
Zudem arbeiten wir an einen Styleguide, indem wir wenige wichtige Punkte aus dem von Google aufzählen. Der Letzt genannte ist dabei völlig optional,weil wir uns an das Lastenheft richten und im Zweifel die Frontendentwickler darauf zurückgreifen können.

## Slide 15: Geplante Maßnahmen Implementierung
Maßnahmen zur Fehlerkontrolle:
Backend: automatisierte Tests mit JUnit
Frontend: automatisierte Tests mit Espresso(*)
*vorläufig; Testframework Espresso unsicher-> da keine Erfahrung.
Aber so viel automatisieren wie möglich
Notes: Zur Fehlerkontrolle wollen wir im Backendbereich auf Automatisierte Tests mit JUnit setzen.Ein Stichwort hier wäre test driven design.Beim Frontend bevorzugen wir aktuell manuelles Testen, da wir keine Erfahrung mit dem UI Testframework von z.B .Espresso haben – muss evtl. Geklärt werden wegen dem Aufwand

## Slide 16: Geplante Maßnahmen Implementierung
Maßnahmen zur Fehlerkorrektur:
Erstellung von Testabläufen anhand des finalen Lastenhefts
Notes: Zur Fehlerkorrektur wollen wir anhand des unterschriebenen Lastenhefts Testabläufe definieren(z.B. aus dem Aktivitätsdiagramm)und eine Fehlerta

## Slide 17: Grobes Testszenario
Grobes Testszenario

## Slide 18: Grobes Testszenario Ziele
Durchgängig
Automatisierte Tests
Manueller Testablauf:
Erstellung eines Testplans aus finalem Lastenheft
Klärung von Testumgebungen (reale Geräte)
Bei Testdurchführung: Zu jedem Testfall Ist-Zustand notiert
Ist-Zustand mit Soll Zustand vergleichen
Der Testzustand wird vermerkt und ggf. korrigiert.
Notes: Schon während der Implementierungsphase können uns die automatisierten Tests bei der Kontrolle zur Fehlervermeidung helfen.
Für den UI Test verwendet wir reale Geräte zum Testen verwenden. Dabei erarbeiten wir einen Testplan für jeden Testfall wo beim Test der Ist Zustand notiert werden muss.
Anschließend wird der Sollzustand damit verglichen.
Der Zustand der Testablaufes wird vermerkt und wenn Fehler auftreten dieser korrigiert

## Slide 19: "Qualität ist ein wertschöpfender Weg, der nur durch ein funktionierendes Team bestehen kann" Sandra Kellner, TCM International Tool Consulting & Management GmbH
Notes: Abschlussbild.. Teambuilding!! :D