Projektstatus 16.11.2016
FreeSpace - Raumverwaltungsapp
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013

---
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Projektplan
Ampelstatus
- Zeiterfassung
- Fortschritt
- Ziele für nächste Woche

---
Projektstatus
Projektplan
Projektplan

---
Ampelstatus
Ampelstatus
Status: Gelb
- Zweite verbesserte Version des Lastenheft erstellt
- 4 Tage hinter Zeitplan

---
Projektstatus
Kundentermin am 26.10.2016	(1/2)
Zeiterfassung
KW 45 – 07.11. bis 13.11.
Rollen	Zeitaufwand (hh:mm)
Projektmanagement / 3 Personen	21:45
Vertriebsmanagement / 2 Personen	9:00
Qualitätsmanagement / 3 Personen	41:45
Technologiemanagement / 2 Personen	41:30

---
Projektstatus
Kundentermin am 26.10.2016	(2/2)
Fortschritt
- Auf die Wünsche des Kunden eingegangen und	dementsprechend das Lastenheft überarbeitet:
  - Alle Diagramme überarbeitet/-prüft
  - Texte überarbeitet/-prüft
  - Rechtschreibung/Struktur
  - Zweite Version des Lastenheftes zusammengefügt
  - Als PDF an Kunden gesendet

---
Ziele für nächste Woche
Ziele für nächste Woche
- Letzte Änderungen/Wünsche des Kunden zeitnah umsetzen
- Lastenheft letzten Schliff
- Unterschrift Montag

---
FH Aachen
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013
www.fh-aachen.de