Projektstatus 30.11.2016
FreeSpace - Raumverwaltungsapp
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013

---
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- Ampelstatus
- Projektplan
- Zeiterfassung
- Fortschritt
- Ziele für nächste Woche

---
Ampelstatus
Ampelstatus
Status: Grün
- Lastenheft Unterschrift erhalten
- Implementierung bereits fortgeschritten

---
Projektplan – Detail

---
Projektplan – Detail

---
Projektplan – Detail

---
Projektstatus
Projektplan
Projektplan - Gesamt

---
Projektstatus
Kundentermin am 26.10.2016	(1/2)
Zeiterfassung
KW 47 – 21.11. bis 27.11.
Rollen	Zeitaufwand (hh:mm)
Projektmanagement / 3 Personen	09:30
Vertriebsmanagement / 2 Personen	13:30
Qualitätsmanagement / 3 Personen	08:00
Technologiemanagement / 2 Personen	30:00

---
Projektstatus
Kundentermin am 26.10.2016	(2/2)
Fortschritt
- Letzte Änderungen am Lastenheft vorgenommen
- Unterschrift erhalten nach Version 5(29.11)
- Grundgerüst Server steht, Arbeitsaufteilung für	Logik vorgenommen
- Aufbau des Clients anhand des Mockups,	Arbeitsaufteilung vorgenommen

---
Ziele für nächste Woche
Ziele für nächste Woche
- Logik-Implementierung des Servers
- Datenverarbeitung auf Clientseite
- Kommunikation Client/Server

---
FH Aachen
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013
www.fh-aachen.de