SWE Projekt
Gruppe 4
Montag den 24.10.2016

---
Übersicht:
- Was haben wir geschafft?
- Was sind unsere Ziele?

---
Was haben wir geschafft?
- Donnerstag 20.10. 13:00 Kundengespräch
- Datenverlagerung auf GitHub
- Erstellung von Mockups/Ersten Designvorschlägen
[Speaker Notes: Was haben wir geschafft? - Donnerstag 20.10. 10:15 Kundengespräch mit groben Übersicht, was der Kunde haben will → genaueres von unseren Vertriebsmanagern - Datenverlagerung auf GitHub - Erstellung von Mockups/Ersten Desginvorschlägen begonnen, um den Kunden was vorlegen zu können]

---
Was sind unsere Ziele?
- Nächstes/Kundentreffen am 26.10. um 10:15
- Erster Entwurf des Lastenhefts
- Entwurf des Projektplans inklusive Zeitmanagement
→ Einbindung der Ampel
Zeiterfassung (Diagramm) aufstellen
[Speaker Notes: Was sind unsere Ziele? - nächstes Kundentreffen am 26.10. um 10:15 für genauere Besprechung des Produkts - Erster Entwurf des Lastenhefts (Ziel bis Mitte November vom Kunde abgesegnet) → mit Aufteilung von Aufgaben, wer wie viel macht.. - Entwurf des Projektplans inklusive Zeitmanagement → Einbindung der Ampel - Zeiterfassung (Diagramm) aufstellen der Gearbeitet Stunden]

---
Das war….
Stand 24.10.2016