## Slide 1: Projektstatus 23.11.2016 FreeSpace - Raumverwaltungsapp
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Ampelstatus
Projektplan
Zeiterfassung
Fortschritt
Ziele für nächste Woche

## Slide 3: Ampelstatus
Status: Gelb
Milestone „Unterschrift Lastenheft“ nicht erreicht
6 Tage Verzug

## Slide 4: Projektstatus Projektplan

## Slide 5: Projektstatus Projektplan eingeklappt

## Slide 6: Projektstatus Zeiterfassung

## Slide 7: Projektstatus Fortschritt
Sonntag neue Version vom Lastenheft eingereicht
Datenmodell erstellt
Entwurf REST-Api

## Slide 8: Projektstatus Ziele für nächste Woche
Eventuell letzte Nacharbeiten Lastenheft
Unterschrift Lastenheft!!
Verzug aufholen
Systementwurf inkl. Server bis 09.12.

## Slide 9: FH Aachen SWE Projekt WS16/17 Gruppe 4, PO 2013 www.fh-aachen.de