Projektstatus 09.11.2016
FreeSpace - Raumverwaltungsapp
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013

---
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Projektplan
Ampelstatus
- Zeiterfassung
- Fortschritt
- Ziele für nächste Woche

---
Projektstatus
Projektplan
Projektplan

---
Ampelstatus
Ampelstatus
Status: Grün
- Erste Version des Lastenheftes fertiggestellt
- Verzug eingeholt

---
Projektstatus
Kundentermin am 26.10.2016	(1/2)
Zeiterfassung
KW 44 - 31.10 – 6.11
Rollen	Zeitaufwand (hh:mm)
Projektmanagement / 3 Personen	26:30
Vertriebsmanagement / 2 Personen	10:30
Qualitätsmanagement / 3 Personen	15:15
Technologiemanagement / 2 Personen	13:15

---
Projektstatus
Kundentermin am 26.10.2016	(2/2)
Fortschritt
- Anwendungsfalldiagramm erstellt
- alle Aktivitätsdiagramme erstellt
- alle Dialogdiagramme erstellt
- Beschriftungen und Verlinkungen der Diagramme eingefügt
- Erste Version des Lastenheftes zusammengefügt
- Als PDF an Kunden gesendet

---
Ziele für nächste Woche
Ziele für nächste Woche
- Lastenheft mit Kunden besprechen
- Änderungen übernehmen
- Formatierung fertigstellen
- Unterschrift, falls möglich

---
FH Aachen
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013
www.fh-aachen.de