Projektstatus 09.11.2016
FreeSpace - Raumverwaltungsapp
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013

---
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- Projektplan
- Zeiterfassung
- Fortschritt
- Ziele für nächste Woche
- Ampelstatus

---
Projektstatus
Projektplan
Projektplan

---
Ampelstatus
Ampelstatus
Status: Grün
- Erste Version des Lastenheftes fertiggestellt
- Verzug eingeholt

---
Projektstatus
Kundentermin am 26.10.2016	(1/2)
Zeiterfassung
Di 1.11 – Di 8.11
Projektmng: 28.5h Vertriebsmng: 7h Qualitätsmng: 16.25h Technologiemng: 25h

---
Projektstatus
Kundentermin am 26.10.2016	(2/2)
Fortschritt
- Anwendungsfalldiagramm erstellt
- alle Aktivitätsdiagramme erstellt
- alle Dialogdiagramme erstellt
- Beschriftungen und Verlinkungen der Diagramme eingefügt
- Erste Version des Lastenheftes zusammengefügt
- Als PDF an Kunden gesendet

---
Ziele für nächste Woche
Ziele für nächste Woche
- Lastenheft mit Kunden besprechen
- Änderungen übernehmen
- Formatierung fertigstellen
- Unterschrift, falls möglich

---
FH Aachen
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013
www.fh-aachen.de