## Slide 1: Thomas Gorgels Technologiemanager
21.12.2016

## Slide 2: Inhalt
Bisherige Tätigkeiten
Zeitaufteilung
    Bisherige Tätigkeiten
    Zukünftige Tätigkeiten
    Tabelle
Abhängigkeit von anderen Rollen
Selbstreflexion

## Slide 3: Zeitaufteilung Bisherige Tätigkeiten
Als Technologie Manger:
Systementwurf
Zentrale Anlaufstelle für technische Fragen und Probleme im Server-Bereich
Bereitstellung eines Code-Rahmens (Server)
Überblick behalten
Sonstige Tätigkeiten:
Systemdesign Mockup
Dialoge im Lastenheft
Lastenheft Kapitel 9-12
Überarbeiten des Lastenhefts
Arbeitsverteilung
Implementierung Server

## Slide 4: Zeitaufteilung Zukünftige Tätigkeiten
Weiterhin Anlaufstelle für technische Fragen und Probleme im Server-Bereich
Koordinierung der Aufgaben im Serverbereich
Bugs fixen (meiner Implemtierung)

## Slide 5: Zeitaufteilung Tabelle

## Slide 6: Abhängigkeit von anderen Rollen
Abhängig vom Vertrieb und Projektmanagement
    Diese Rollen sollten im Idealfall Anforderungen an das Projekt formulieren, nach welchen der Systementwurf erstellt wird
Team sehr abhängig von mir
    Implementierung erst nach Systementwurf
    Zeiteffizienz abhängig von der Qulität des Systementwurfs und dessen Implementierung
    Fehlentscheidungen kosten Geld / Zeit !

## Slide 7: Selbstreflexion
Vorstellung wurden erfüllt
    Viel Arbeitsaufwand
    Aufgaben wurden erfüllt!
Würde ich die Rolle wieder wählen?
    Nein, ich kann in anderen Rollen wesentlich mehr lernen.
Sonstiges:
    Zu viel Zeit investiert.
    Keine Fragen beantworten, welche durch den Systementwurf beantwortet werden können

## Slide 8: Was würde ich nächstes mal anders machen?
In der Rolle:
    Nichts
  Im Projekt:
    Wir haben viel zu viel Zeit an der Aufgabenverteilung verloren
    Klare Kommunikationswege festlegen
    Wer hat während des Projektes einen gesamt Überblick?

## Slide 9: FH Aachen Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik www.fh-aachen.de