Simon Catley
Projektmanager
08.01.2017

---
Inhalt
Inhalt
1. Inhaltsverzeichniss
2. Arbeitsaufteilung
  -	Bisherige Tätigkeiten
  -	Zukünftige Tätigkeiten
  -	Tabelle
1. Abhängigkeit von anderen Rollen
2. Selbstreflexion

---
Zeitaufteilung
Bisherige Tätigkeiten
Arbeitsverteilung
Bisherige Tätigkeiten
Als Projektmanager:
- Projektplan-Entwurf/ -anpassung
- Projektaufteilung/ -verteilung
- Globalen Projektüberblick behalten und an Chef weiterleiten
Sonstige Tätigkeiten:
Lastenheft Dialog-/Aktivitätsdiagramm-Beschriftung
Überarbeiten des Lastenhefts/ Korrekturlesen
Implementierung Server

---
Zeitaufteilung
Zukünftige Tätigkeiten
Arbeitsverteilung
Zukünftige Tätigkeiten
- Überblick Projektstatus
- Team-Koordination
- Projektpräsentation
Anpassung meiner Serverimplementierung

---
Zeitaufteilung
Tabelle
Arbeitsverteilung
Tabelle

---
Abhängigkeit von anderen Rollen
Abhängigkeit von anderen Rollen
Abhängigkeit größtenteils vom Vertriebsmanagement
    - Planung & Aufteilung kann nur bei detailgetreuem Verständniss des Kundenwunsches effektiv gestaltet werden
    - Generelle Abhängigkeit vom Team, da effektive Planung nur bei detailreichen Rückmeldungen stattfinden kann
- Team abhängig von mir
    - Bei Implementierung ohne Plan, steigt die Gefahr der Redundanz & Fehlimplementierung enorm
    - Teamarbeit de facto unmöglich

---
Selbstreflexion
Selbstreflexion
Vorstellung wurden erfüllt
    - Beständiger Arbeitsaufwand
    - Planung & Verteilung
    - Präsentation
Würde ich die Rolle wieder wählen?
    - Ja, aber mit Weiterbildung/Vorwissen in Tools

---
Was würde ich nächstes mal anders machen?
Was würde ich nächstes mal anders machen?
In der Rolle:
    - Nichts
  - Im Projekt:
    - Wir haben viel zu viel Zeit an der Aufgabenverteilung verloren
    - Klare Kommunikationswege festlegen
    - Wer hat während des Projektes einen gesamt Überblick?

---
FH Aachen
Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik
www.fh-aachen.de