## Slide 1: Projektstatus 14.12.2016 FreeSpace - Raumverwaltungsapp
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Ampelstatus
Projektplan
Zeiterfassung
Fortschritt
Ziele für nächste Woche

## Slide 3: Ampelstatus
Statuswechsel: Grün -> Gelb
Bei Implementierung leicht in Verzug

## Slide 4: Projektstatus Projektplan ausgeklappt

## Slide 5: Projektstatus Projektplan eingeklappt

## Slide 6: Projektstatus Zeiterfassung

## Slide 7: Projektstatus Fortschritt
Implementierung läuft
Erweiterten Prototypen an Kunden geschickt

## Slide 8: Projektstatus Ziele für nächste Woche
Client- und Serverimplementierung abschließen
Mit Schnittstellenimplementierung beginnen

## Slide 9: FH Aachen SWE Projekt WS16/17 Gruppe 4, PO 2013 www.fh-aachen.de