Projektstatus 21.12.2016
FreeSpace - Raumverwaltungsapp
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013

---
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- Ampelstatus
- Projektplan
- Zeiterfassung
- Fortschritt
- Ziele für nächste Woche

---
Ampelstatus
Ampelstatus
Statuswechsel: Gelb
Bei Implementierung und testen leicht in Verzug

---
Projektstatus
Projektplan ausgeklappt
Projektplan ausgeklappt

---
Projektplan eingeklappt
Projektplan ausgeklappt

---
Projektplan eingeklappt

---
Zeiterfassung
Zeiterfassung
KW 50
Projektmanagement / 3 Mitglieder	17:30
Vertriebsmanagement / 2 Mitglieder	9:00
Qualitätsmanagement / 3 Mitglieder	20:30
Technologiemanagement / 2 Mitglieder	14:00

---
Fortschritt
Fortschritt
Implementierung im Endstadium
Server: Konfigurationsinterface implementiert und getestet. Dokumentation eingefügt
Client: Verbindung steht in den Grundzügen, Tests durchgeführt und Doku hinzugefügt

---
Projektstatus
Ziele für nächste Woche
Ziele für nächsten Wochen
Server: push-Notification über google realisieren
-Client: Abschluss der Karten- und Veranstaltungslisten Implementation und deren Tests
- Anbindung Server/Client

---
FH Aachen
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013
www.fh-aachen.de