Projektstatus 21.12.2016
FreeSpace - Raumverwaltungsapp
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013

---
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- Ampelstatus
- Projektplan
- Zeiterfassung
- Fortschritt
- Ziele für nächste Woche

---
Ampelstatus
Ampelstatus
Status unverändert: Gelb
→ Implementierung und Tests noch in Arbeit

---
Projektstatus
Projektplan ausgeklappt
Projektplan ausgeklappt

---
Projektplan eingeklappt
Projektplan ausgeklappt

---
Projektplan eingeklappt

---
Zeiterfassung
Zeiterfassung
KW 50
Projektmanagement / 3 Mitglieder	20:00
Vertriebsmanagement / 2 Mitglieder	9:00
Qualitätsmanagement / 3 Mitglieder	20:30
Technologiemanagement / 2 Mitglieder	14:00

---
Fortschritt
Fortschritt
→ Implementierung im Endstadium
- Server:
  - Konfigurationsinterface implementiert und getestet.
  - Dokumentation eingefügt
- Client:
  - Verbindung steht in den Grundzügen,
  - Tests durchgeführt und Doku hinzugefügt

---
Projektstatus
Ziele für nächste Woche
Ziele für nächsten Wochen
- Server:
  - push-Notifications über Google realisieren
- Client:
  - Abschluss der Karten- und Veranstaltungslisten-Implementation
  - Tests
- Anbindung Server/Client → Vervollständigen

---
FH Aachen
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013
www.fh-aachen.de