Projektstatus 07.12.2016
FreeSpace - Raumverwaltungsapp
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013

---
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- Ampelstatus
- Projektplan
- Zeiterfassung
- Fortschritt
- Ziele für nächste Woche

---
Ampelstatus
Ampelstatus
Statuswechsel: Gelb → Grün
- Im Zeitplan unseres Projektplans
- Implementierung bereits fortgeschritten

---
Projektplan – Detail

---
Projektplan – Detail

---
Projektplan – Detail

---
Projektstatus
Projektplan
Projektplan - Gesamt

---
Projektstatus
Kundentermin am 26.10.2016	(1/2)
Zeiterfassung
KW 48 – 28.11. bis 04.12.
Rollen	Zeitaufwand (hh:mm)
Projektmanagement / 3 Personen	14:15
Vertriebsmanagement / 2 Personen	21:30
Qualitätsmanagement / 3 Personen	27:30
Technologiemanagement / 2 Personen	35:30

---
Projektstatus
Kundentermin am 26.10.2016	(2/2)
Fortschritt
Server:
Logik fertig implementiert
Client:
- Seiten (Screens) sind fertig mit kleineren Bugs
- Es fehlt: Karte, Qr-Scanner
Verbindung:
Fehlt noch

---
Fortschritt – Screenshots Client

---
Ziele für nächste Woche
Ziele für nächste Woche
- Verbindung zwischen Client und Server realisieren sowie Testen
- Bugs beheben

---
FH Aachen
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013
www.fh-aachen.de